التقرير الإسبوعي رقم 114 بتاريخ 19/06/2014

البيانات الأساسية:

| الاسم | : | احمد فخر الدين |
| --- | --- | --- |
| المشروع الحالي | : | تجمع السلام |
| عدد المشاريع التي تم الانتهاء منها حتى الآن | : | 12 |
| عدد المشاريع التي تم الانتهاء منها هذا الشهر | : | 1 |

التفاصيل:

المشاكل والعقبات التي واجهتك في الأسبوع:

- لايوجد والحمد لله

إلى أين تم الانجاز في المشروع:

- تجمع السلام

- البدء في موديول الموظفين

- انشاء جدول الموظفين

- تركيب التحقق (validation   (وعمل تست علي شاشة الاضافة

- تركيب شاشة التعديل  للموظفين

- البدء في موديول الاستمارات الطبية

- انشاء جدول الاستمارات الطبية

- البدء في شاشة اللست

- تركيب تصميم شاشة الاستمارات الطبية

- البدء في جدول الملفات الملحقة بالاستمارات الطبية

- تركيب  شاشة الاضافة والحذف والتعديل واللست لجدول الملفات الملحقة بالاستمارات الطبية

- رفع نسخة من المشروع وتركيب الداتا بيز تمهيدا لعمل الاختبارات من قبل القصاص في الاجزاء التي تم انهاءها

- تركيب وتعديل شاشة تنبيه المعاينات القادمة

- البحث عن طريقة لعمل البحث بفلترة النتائج  بالاجاكس تمهيدا لتعميمه علي شاشات البحث

تاريخ تسليم المشروع بشكل نهائي:

- سبق تحديده

اقتراحات لتطوير المشروع:

الملاحظات:

- هو بعد التعب ده كله، والتحسن في مواعيد التسليم مفيش مكافآت؟