التقرير الإسبوعي رقم 115 بتاريخ 26/06/2014

البيانات الأساسية:

| الاسم | : | احمد فخر الدين |
| --- | --- | --- |
| المشروع الحالي | : | تجمع السلام |
| عدد المشاريع التي تم الانتهاء منها حتى الآن | : | 12 |
| عدد المشاريع التي تم الانتهاء منها هذا الشهر | : | 1 |

التفاصيل:

المشاكل والعقبات التي واجهتك في الأسبوع:

- لايوجد والحمد لله

إلى أين تم الانجاز في المشروع:

- تجمع السلام

- تسليم انظمة الافرع بعد الانتهاء منها

- العمل علي الاستمارات الطبية شاشة ( الاضافة واللست والحذف والتعديل)..يتبقي منها التواريخ

- اصلاح شاشة تعديل المستندات الخاصة بالاستمارات

- البحث المتقدم في الاستمارات

- اضافة موديول قائمة معاينات المرضي

- عمل التقارير المجمعة  بدعم من امير..يتبقي منها ضبط حجم الصفحات في التقارير

- العمل علي شاشة اضافة معاينات المرضي وانهائها

- مساعدة ساعة مع جلال في جزئية بالجافاسكربت في هذه الشاشة

- العمل علي  مستندات قائمة معاينات المرضي

تاريخ تسليم المشروع بشكل نهائي:

- سبق تحديده

اقتراحات لتطوير المشروع:

الملاحظات:

- هو بعد التعب ده كله، والتحسن في مواعيد التسليم مفيش مكافآت؟